Администрация

Коуракского сельсовета

Тогучинского района

Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2015                                                                              № 24

с. Коурак

Об организации пропуска паводковых вод на территории

Коуракского сельсовета в 2015 году.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона Российской федерации от 06.10.03 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем, и уменьшения последствий при их возникновении, обеспечения защиты населения и объектов экономики от паводка на территории Коуракского сельсовета в 2015году, администрация Коуракского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план подготовки к пропуску паводковых вод на территории Коуракского сельсовета в 2015 году. План прилагается.

2.Уточнить порядок действий органов управления, сил и средств РСЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных наводнением, по каждому населённому пункту, объекту. Проверить готовность нештатных аварийных формирований к действиям в случае возникновения ЧС, вызванных паводком. Провести комплекс мер по обеспечению устойчивой связи с населёнными пунктами. Обеспечить  оповещение населения и организаций о ЧС с использованием подвижных средств оповещения, подворных обходов и т.д.

3.Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий и проведения аварийно-восстановительных работ, места их базирования, порядок оповещения и сбора, организацию связи и порядок управления. Провести проверку готовности техники, предназначенной для работ в условиях паводка.

4.Создать в необходимых объёмах запасы материальных средств, топлива для котельных, инертных материалов для ликвидации возможных ЧС и первоочередного жизнеобеспечения населения в населённых пунктах, попавших в зону ЧС.

5.Провести комплекс мероприятий по подготовке населения к экстренной эвакуации в безопасные районы, установить и довести до сведения населения сигналы об экстренной эвакуации и порядок действия по ним. Определить и подготовить пункты размещения отселяемого населения и вывоза материальных ценностей с затопляемых территорий.

6. С 15.04.2015 года ввести режим повышенной готовности: организовать круглосуточное дежурство за развитием паводковой обстановки.

7.Организовать проведение обследования гидротехнических сооружений. Принять меры по их безаварийному функционированию в условиях усиленного водотока. При необходимости произвести очистку, ремонт и дополнительное укрепление гидротехнических сооружений.

8.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

и.о.Главы  Коуракского сельсовета                                          О.В.Рясик

ПЛАН                                                                                              Утверждён постановлением № 24от 17.03.2015г.

дополнительных мероприятий по подготовке населения и территории сельсовета

к пропуску паводковых вод на территории Коуракского сельсовета в 2015 году.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения | Ответственные исполнители | Кто привлекается | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации СЧ в соответствии с рекомендациями МЧС России (резервные источники электропитания, материалы для ликвидации ЧС на объектах ЖКХ и другие) | до 15 апреля | Глава | Председатели КЧС и ПБ, руководители предприятий и организаций |  |
| 2. | Создание резервов финансовых средств для ликвидации ЧС, вызванных весенним паводком. | до 10 апреля | Глава | Председатели КЧС и ПБ, руководители предприятий и организаций |  |
| 3. | Сбор сведений о состоянии русел рек , водоёмов | до 1 апреля | Глава | Председатели КЧС и ПБ, руководители предприятий и организаций |  |
| 4. | Обследование потенциально опасных гидротехнических сооружений. | до 10 апреля | Глава | Председатели КЧС и ПБ, руководители предприятий и организаций |  |
| 5. | Корректировка Планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС (по вопросам предупреждения и оповещения населения о ЧС) | до 1 апреля | Глава | Начальники служб ГО, председатели КЧС |  |
| 6. | Информирование населения о возможной угрозе затопления | до 30 апреля | Глава | Через депутатов, посыльных |  |