Коуракский вестник

УТВЕРЖДЁН  ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ

КОУРАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

№  37  от  16.04.2008               				 		          № 31

№ 87   от 23.12.2014                                    			             12.07.2016 года, вторник

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОУРАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2016                                                      № 94

с. Коурак

Об утверждении  муниципальной программы

«Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры

Коуракского сельсовета Тогучинского района

Новосибирской области на 2016 –2020 г.г.

и с перспективой до  2032 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года № Пр-701, Постановления Правительства Российской Федерации  от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,  администрация Коуракского сельсовета Тогучинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую  муниципальную программу «Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области на 2016 – 2020 гг. и с перспективой до  2032 года»

2. Опубликовать настоящее постановление в «Коуракском вестнике» и на официальном сайте администрации Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области.

Глава Коуракского сельсовета

Тогучинского района

Новосибирской области                                                               Т.В. Наймушина

Приложение

к Постановлению администрации

Коуракского сельсовета

Тогучинского района

Новосибирской области

от     05.07.2016 	   № 94

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры

Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области на 2016 –2020 г.г. и с перспективой до  2032 года»

С.Коурак

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов  на территории Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области.

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

5.  Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области.

7. Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры на территории Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области.

8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию  правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории Поселения.

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области  на период с 2016 -2020 г.г и с перспективой до  2032 года разработана на основании следующих документов;

- В соответствии с Федеральным законом от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры  Коуракского сельсовета, в том числе, социально- экономического и градостроительного поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения,  негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры Коуракского сельсовета. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Коуракского сельсовета и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально- экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области на 2016 – 2020 г.г. и с перспективой до 2032 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области |
| Соисполнители Программы | Организации транспортного обслуживания |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: -формирование условий для социально- экономического развития., - повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность , - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. |
| Целевые показатели | Технико- экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности , качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности . |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2016 по 2032 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Коуракского сельсовета в рамках муниципальных программ Объем финансирования Программы составляет: 2016 год – 2891,7 т.руб обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2017год Объем финансирования Программы составляет 1367,60 т.руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2018год Объем финансирования Программы составляет 1445,90 т.р обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2019год Объем финансирования Программы составляет 1500,0 т.р обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2020год Объем финансирования Программы составляет 1500,0 т.р обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2021-2026 года Объем финансирования Программы составляет 7500,0 т.р обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2027-2031 года Объем финансирования Программы составляет 7500,0 т.р обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2032 год Объем финансирования Программы составляет 1500,0 т.р обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2032 году предполагается: 1. развитие транспортной инфраструктуры : 2. развитие транспорта общего пользования: 3. развитие сети дорог поселения 4. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 5. Повышение безопасности дорожного движения. |

Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области.

Границы Коуракского сельсовета и статус его как сельского поселения установлены Законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

Коуракский сельсовет состоит из объединенных общей территорией следующих населенных пунктов: с.Коурак, д.Конёво, п.Мирный, д.Старогутово, с.Юрты..

Административным центром Коуракского сельсовета является село Коурак. На  сегодняшний день численность населения Коуракского сельсовета составляет 1720 человек.

Автомобильный транспорт

Внешние связи Коуракского сельсовета поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. Расстояние от с.Коурак до административного центра района г. Тогучин по автодороге – 90 км, расстояние до областного центра г. Новосибирск – 120 км.

По территории Коуракского сельсовета проходят следующие автомобильные дороги общего пользования:

- Регионального значения

50 ОП РЗ 50К-19Р Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий К-19р

50 ОП РЗ 50К-21 127 км а/д "К-19р" Конёво - Дубровка - Маслянино К-21,35 км

-Межмуниципального значения

50 ОП МЗ 50Н-2620 123 км а/д "К-19р" - Коурак - Старогутово Н-2620

Одной из основных проблем автодорожной сети Коуракского сельсовета является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует техническим нормативам.

Сооружения и сообщения железнодорожного, речного и воздушного транспорта на территории Коуракского сельсовета отсутствуют.

Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.

В состав Коуракского сельсовета входят 5 населенных пунктов.

Таблица 1. Расстояния между с.Коурак и населенными пунктами.

| Населенные пункты | Расстояние до с.Коурак, км |
| --- | --- |
| Село Юрты | 12 |
| Деревня Конёво | 6 |
| Поселок Мирный | 24 |
| Деревня Старогутово | 12 |

Населенные пункты Коуракского сельсовета сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в поселке являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются: село Коурак – ул. Центральная, ул.Школьная, ул.Заречная, ул.Молодежная, село Юрты – ул. Центральная, поселок Мирный – ул. Центральная, деревня Старогутово – ул. Центральная, деревня Конёво – ул.им.Л.Н.Дудина. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта осуществляется через  населенные пункты, с.Коурак, д.Конёво.

Таблица 2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах Коуракского сельсовета.

| № п/п | Наименования дорог местного назначения | Площадь, кв.м. | Протяженность, м. |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Коурак |  |  |  |
| 1 | ул.Верхняя | 6570 | 1093 |
| 2 | переул. Луговой | 4028 | 654 |
| 3 | ул. Партизанская | 8400 | 1400 |
| 4 | ул. Береговая | 4514 | 1071 |
| 5 | ул.Школьная | 14737 | 2571 |
| 6 | переул.Озёрный | 940 | 156 |
| 7 | ул. Лесная | 5529 | 922 |
| 8 | ул.Заречная | 11005 | 1909 |
| 9 | ул. Молодежная | 5856 | 960 |
| 10 | переул.Коуракский | 613 | 96 |
| д.Конёво |  |  |  |
| 11 | ул. им.Дудина | 18600 | 3100 |
| с.Юрты |  |  |  |
| 12 | ул. Бригадная | 6900 | 1150 |
| 13 | ул. Центральная | 21000 | 3500 |
| 14 | переул.Парковый | 3600 | 600 |
| 15 | ул. Молодежная | 6600 | 1100 |
| д.Старогутово |  |  |  |
| 16 | ул Центральная | 18000 | 3000 |
| 17 | ул.Лесная | 3600 | 600 |
| 18 | ул.Речная | 3600 | 600 |
| п.Мирный |  |  |  |
| 19 | ул. Сосновая | 3000 | 500 |
| 20 | ул. Лесхозная | 3000 | 500 |
| 21 | ул. Лесная | 6000 | 1000 |
| 22 | ул. Школьная | 4800 | 800 |
| 23 | ул.Центральная | 5400 | 900 |
| 24 | ул.Гаражная | 600 | 100 |
| 25 | ул. Озерная | 6000 | 1000 |
| 26 | ул.Боровая | 3000 | 500 |
| 27 | ул. Родниковая | 4200 | 700 |
| 28 | ул.Дачная | 4200 | 700 |

Таблица 3. Общие данные по улично-дорожной сети в пределах МО.

| № | Показатели | Единица измерения | Данные на 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее протяжение уличной сети | км | 31,2 |
| 2 | Общая площадь уличной сети | тыс. кв. м. | 184292 |
| 3 | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 |  |
| 4 | Площадь застроенной территории | км2 |  |

В результате анализа улично-дорожной сети Коуракского сельсовета выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие искусственного освещения;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов

Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории.

На территории Коуракского сельсовета объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Уровень автомобилизации в поселках на 2010г составил 100 легковых автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту. Парк легковых автомобилей составляет около 210 машин.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не обеспечено:

- СТО - мощностью один пост;

- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

4.Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих поселки устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

В соответствии со Схемой территориального планирования Тогучинского района с целью создания условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса на территории Коуракского сельсовета предусмотрено:

Планируемое размещение автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта отображено на картах планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, связи и транспортной инфраструктуры Коуракского сельсовета и в Генеральном плане Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры  Коуракского сельсовета.

Таблица 4 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения транспортных слуг | Система автомобильных улиц и дорог | км | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
|  | Улучшенная структура улично- дорожной сети | м | 4700 | 8000 | 10000 | 25000 | 30000 | 31200 |
| Показатели спроса на развитие улично- дорожной сети | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
| Показатели степени охвата потребителей улично- дорожной сети | Транспортная обеспеченность | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Безопасность дорожного движения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели надежности улично- дорожной сети | Объем реконструкции сетей (за год)* | км | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 31,2 |

5.Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселков с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог.

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

главные улицы;

улицы в жилой застройке: основные;

улицы в жилой застройке: второстепенные;

проезды.

Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1–2,25м, варьирующейся в зависимости от категории улицы.

Таблица 5.

| Населенный пункт | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Реконструкция на 1 оч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Коурак | Протяженность улично-дорожной сети, всего: | км | 10,8 | 10,8 |
|  | главных улиц | км | 7,9 | 7,9 |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 2,9 | 2,9 |
| с.Юрты | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 6,35 | 6,35 |
|  | главных улиц | км | 6,35 | 6,35 |
| п.Мирный | Протяженность улично-дорожной сети, всего: | Км | 6,7 | 6,7 |
|  | главных улиц | Км | 3,2 | 3,2 |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 3,5 | 3,5 |
| д.Конёво | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 3,1 | 3,1 |
|  | главных улиц | км | 3,1 | 3,1 |
| д.Старогутово | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 4,2 | 4,2 |
|  | главных улиц | км | 3,0 | 3,0 |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 1,2 | 1,2 |

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса определена, исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок, согласно п. 11.3. СП 42.13330.2011, - 350 ед. на 1000 человек и проектной численности жителей – 2,5 тыс. чел. Расчетное количество автомобилей составит 875 единицы.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011, так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка, потребность в СТО - 3 поста.

- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка - 1 объект;

- СТО - мощностью один пост - 1 объект.

Так как в населенных пунктах Коуракского сельсовета дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, размещения гаражей не требуется.

Объекты, не затронутые реконструкцией, сохраняются.

Объекты транспортной инфраструктуры, предлагаемые проектом к размещению, отображены на картах планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, связи и транспортной инфраструктуры Коуракского сельсовета и в Генеральном плане Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области.

6.Оценка эффективности мероприятий  развития социальной инфраструктуры

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Таблица 6 – Программа инвестиционных проектов улично – дорожной сети Коуракского сельсовета

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Единица измерения | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  | на весь период 2016-2032 гг. | по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 | 2027-2031 | 2032 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1. | обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков | Повышение качества улично- дорожной сети | 2016 | 2032 | 25205,2 | 31,2 км | 25205,2 | 2891,7 | 1367,6 | 1445,9 | 1500,0 | 1500,0 | 7500,0 | 7500,0 | 1500,0 |

Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов улично – дорожной сети  Коуракского сельсовета на 2016 - 2032 годы, составляет 25205,2 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт  автомобильных дорог

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично- дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2016 – 2032 годы. Полученные результаты (в ценах 2016 года) приведены в таб..7

Таблица 7. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПТР Коуракского сельсовета, тыс. руб.

| № | Виды услуг | Инвестиции на реализацию программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 | 2027-2031 | 2032 | всего |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 2891,7 | 1367,6 | 1445,9 | 1500,0 | 1500,0 | 7500,0 | 7500,0 | 1500,00 | 25205,2 |

В результате анализа состояния   улично-дорожной сети  Коуракского сельсовета показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной  инфраструктуры поселения отсутствуют. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПТР (в ценах 2016 года) приведено в таб.8

Таблица 8. Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР Коуракского сельсовета, тыс. руб.

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. бюджет областной | В т.ч. Местный бюджет | В т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 25205,2 | 0 | 0 | 25205,2 | 0 |

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2032 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития Коуракского сельсовета, отмечается следующее:

бюджетная обеспеченность низкая.

транспортная доступность населенных пунктов поселения низкая;

наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно высокой долей ветхого жилья;

доходы населения на уровне средних по району.

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

- развитие транспортной инфраструктуры поселения

-сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности

- формирование условий для социально- экономического развития

-повышение безопасности

-качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей , осуществляющих экономическую деятельность

-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории Коуракского сельсовета.

Администрация Коуракского сельсовета осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 17 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОУРАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2016                                         № 97

с.Коурак

О внесении изменений в постановление от 25.12.2015 № 122 «о наделении полномочиями администратора доходов бюджета»

Руководствуясь статьей 160.1 бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998г

№ 145-ФЗ администрация Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление № 122 от 25.12.2015г «О наделении полномочиями администратора доходов бюджета» следующими изменениями:

Дополнить состав кодов классификации доходов, закрепленных за администратором доходов бюджета – администрацией Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области, следующими кодами:

555 2 02 04999 10 0000 151 – Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений.

Глава Коуракского сельсовета                                         Т.В. Наймушина

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОУРАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2016                                               № 98

с.Коурак

О внесении дополнений в перечень кодов главного администратора

доходов бюджета

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998г № 145-ФЗ администрация Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дополнить состав кодов классификации доходов, закрепленных за главным администратором доходов – администрацией Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области, решением о бюджете 5-й сессии пятого созыва от 24.12.2015 года «О бюджете Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» Совета депутатов Коуракского сельсовета Тогучинского района следующим кодом:

555 2 02 04999 10 0000 151 – Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений.

Глава Коуракского сельсовета                                         Т.В. Наймушина

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОУРАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2016               № 99

с. Коурак

О внесении изменений в положение о порядке рассмотрения обращений  граждан и организации личного приема граждан

в администрации Коуракского сельсовета Тогучинского района

Новосибирской области, утвержденное постановлением администрации Коуракского сельсовета от 26.06.2015 года № 52.

Во исполнение Федерального закона от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и Федерального закона от 03.11.2015 №305-ФЗ «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», администрация Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести следующие изменения в положение о порядке рассмотрения обращений  граждан и организации личного приема граждан в администрации Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области, утвержденное постановлением администрации Коуракского сельсовета от 26.06.2015 года № 52:

- часть 2 пункт 2.1. дополнить словами «Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, пользуются правом на личный прием в первоочередном порядке.

Опубликовать данное постановление в периодическом  печатном издании «Коуракский  Вестник» и на официальном сайте администрации.

Глава Коуракского сельсовета

Тогучинского района

Новосибирской области                                                         Т.В.Наймушина

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОУРАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2016               № 100

с. Коурак

|  | О неотложных мерах по улучшению состояния пожарной безопасности в Коуракском сельсовете Тогучинского района |  |
| --- | --- | --- |

Во исполнение решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации  Тогучинского района Новосибирской области от 06.07.2016г № 19 «О неотложных мерах по улучшению состояния пожарной безопасности в поселениях Тогучинского района»

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, вызванных техногенными пожарами, предотвращения аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения в условиях низких температур, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, администрация Коуракского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Активизировать деятельность рабочих групп по проведению подворовых обходов в жилом секторе, уделив особое внимание местам проживания социально-незащищенных и социально-неблагополучных граждан, с проведением инструктажей по мерам пожарной безопасности и проверкой состояния отопления и электропроводки.

2. Организовать проведение сходов (собраний) граждан с рассмотрением вопросов пожарной безопасности в быту на территориях поселений.

3. Привлечь к обучению населения мерам пожарной безопасности и проведению пропаганды в области пожарной безопасности жилищно-эксплуатационные организации и органы общественности (дворовые и уличные комитеты).

4. Организовать изготовление и распространение среди населения памяток и листовок (наглядной агитации) по мерам пожарной безопасности.

5. Рекомендовать специалисту социальной защиты  населения администрации Коуракского сельсовета  систематизировать работу по обследованию и оказанию адресной помощи в ремонте печного отопления и замене электропроводки и установке пожарных извещателей социально – незащищенным гражданам, одиноким пенсионерам.

6.Осуществлять контроль за пожарной безопасностью на территории Коуракского сельсовета в случае повышения пожарной опасности принять решения об установлении особого противопожарного режима.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на     председателя КЧС и ПБ администрации Коуракского сельсовета Тогучинского района Рясик О.В.

Глава Коуракского сельсовета                                        Т.В.Наймушина

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОУРАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2016               № 101

с. Коурак

|  | Об усилении мер по обеспечению безопасности людей на водных объектах Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области в 2016 году и в период купального сезона |  |
| --- | --- | --- |

Во исполнение решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации  Тогучинского района Новосибирской области от 20.05.2016г № 20 «Об усилении мер по обеспечению безопасности людей на водных объектах в период купального сезона на территории Тогучинского района Новосибирской области в 2016 году», в соответствии со статьей 15. Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями  администрации Новосибирской области от 15.10.2007г №137-па « Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Новосибирской области», администрация Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Рабочей группе совместно ( по согласованию) с участковым уполномоченным полиции ОВД Тогучинского района и депутатами Коуракского сельсовета провести рейды по местам массового неорганизованного отдыха людей на водных объектах поселений Коуракского сельсовета.

2.   Организовать работу по распространению тематического материала по предупреждению несчастных случаев, гибели и травматизма людей на водных объектах.

3. обеспечить исполнение плана проведения Месячника безопасности людей на водных объектах Коуракского сельсовета Тогучинского района                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 в 2016 году.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на     председателя КЧС и ПБ администрации Коуракского сельсовета Тогучинского района Рясик О.В.

Глава Коуракского сельсовета                                        Т.В.Наймушина

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОУРАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2016               № 102

с. Коурак

Об отмене постановления администрации Коуракского сельсовета от 06.05.2016 года № 59 «Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 54:24:052716:622»

В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации, в связи с нарушением процедуры изменения вида разрешенного использования земельного участка, администрация Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Отменить постановление администрации Коуракского сельсовета от 06.05.2016 года № 59 «Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 54:24:052716:622».

Опубликовать данное постановление в периодическом  печатном издании «Коуракский  Вестник» и на официальном сайте администрации.

Глава Коуракского сельсовета

Тогучинского района

Новосибирской области                                                         Т.В.Наймушина

| Учредитель: администрация Коуракского сельсовета E-mail: kourak-ss@mail.ru | Адрес: с. Коурак, ул. Партизанская, 10/1, т. ф. 44-137, 44-190 | Ответственный за выпуск: Мухина Т. А. Тираж 30 экз. |
| --- | --- | --- |