**Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области**

**на 2022-2024 гг.» за 2 квартал 2023 года**

**1. Общая часть**

**Наименование муниципальной программы** – «**Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области на 2022-2024 гг.»** (далее – программа)

**Цели и задачи муниципальной программы**

**Цели:**

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов муниципального образования;

- сокращение удельных расходов энергоресурсов (водных ресурсов) без ущемления интересов населения и предприятий;

- снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за тепловую и электрическую энергию;

- улучшение финансового состояния предприятий за счет снижения платежей за энергоресурсы.

**Основными задачами муниципальной программы являются:**

Снижение затрат к 2024 году на приобретение ТЭР учреждениями и предприятиями за счет нормирования, лимитирования и энергоресурсосбережения.

**2. Результаты, достигнутые за отчетный период**

Программные мероприятия, запланированные на 2 квартал 2023 года, выполнены в полном объеме.

Основные результаты, достигнутые за 2 квартал 2023 года в муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области на 2022-2024 годы»:

1) На официальном сайте администрации муниципального образования размещена информация о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

2) заменены светильники с дуговыми ртутными лампами высокого давления на дуговые натриевые трубчатые лампы в количестве 3 штук.

**3. Данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников**

В рамках данной программы за 2 квартал 2023 года были использованы средства местного бюджета по целевому назначению в объеме 4 000 тыс. руб.

**4. Информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий**

Программные мероприятия, запланированные в рамках программы за 2 квартал 2023 года, выполнены в полном объеме.

**5. Сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий**

Все мероприятия, запланированные в рамках программы за 2 квартал 2023 года, завершены.

**6. Оценка эффективности результатов реализации Программы**

За 2 квартал 2023 года муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 10 %.

**8. Оценка влияния фактических результатов реализации программных мероприятий на социальную сферу и экономику муниципального образования**

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности достигнуты следующие результаты:

• сокращение бюджетных расходов на электроснабжение муниципальных учреждений;

• обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;

• повышение заинтересованности в энергосбережении.

Реализация программных мероприятий дала дополнительные эффекты в виде:

• снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий поселения в результате реализации энергосберегающих мероприятий.